版本测试报告

GXEMS1.0.11.0_kernel

| 文档版本号： | 1.0 | 文档编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 保密 | 归属部门/项目： |  |
| 产品名： | GXEMS | 子系统名： | kernel,web |
| 编写人： | 黄佳杰 | 编写日期： | 2025/12/16 |

内部资料 注意保密

修订记录：

| 修订版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 黄佳杰 | 2025/12/16 |  |

目  录

1 概述	5

1.1 上次报告的遗留问题	5

1.2 测试范围	5

1.3 参考资料	5

2 测试记录	6

2.1 活动简述	6

2.2 测试环境	6

2.2.1 被测系统	6

2.2.2 其它系统	6

2.2.3 组网结构	7

2.3 功能测试案例执行记录	7

2.3.1 案例执行情况汇总	7

2.3.2 案例执行明细	7

2.4 业务安全测试	8

2.4.1 业务安全案例执行情况	8

2.4.2 业务安全案例执行明细	8

2.4.3 手工渗透测试执行情况	9

2.5 性能测试	9

2.5.1 性能测试结果	9

2.5.2 性能测试问题分析	9

2.5.3 性能调优	9

2.6 端到端场景测试	10

2.6.1 端到端场景案例执行情况	10

2.6.2 端到端场景案例执行明细	10

2.7 缺陷记录	10

3 测试分析	10

3.1 测试覆盖情况分析	10

3.2 缺陷分析	11

3.2.1 缺陷收敛点分析	11

3.2.2 遗留缺陷分析	11

4 总结	12

4.1 测试风险总结	12

4.1.1 测试过程风险	12

4.1.2 遗留问题风险	12

4.1.3 测试通报情况	12

4.1.4 测试风险管控建议	12

4.2 后续活动和建议	12

4.3 结论	13

概述

上次报告的遗留问题

历史遗留0个问题，当前版本解决了0个，还有0个未解决的，如下：

| Bug编号 | 严重程度 | 缺陷描述 | 解决者 | 测试组意见 | 开发产品意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

无

测试范围

本次测试计划基于《系统测试计划_GXEMS1.0.11.0_kernel.doc》。

根据需求文档《广西动环能耗平台项目产品需求规格说明书.docx》，以及配置库和发布包中的《GXEMS1.0.11.0_kernel 版本发布说明书.docx》，测试组对GXEMS1.0.11.0_kernel 版本所提交的功能进行了测试和验证。

- 版本上线功能

- 问题修复：

1、动环属性报表（综资）取数逻辑调整及功能优化。

2、综资站点信息接入显示逻辑优化

3、修复综资不会删除临时文件

优化需求：

- 绿智楼宇

- 动环测试申请

- 测试模板管理

参考资料

- 本次测试计划和测试报告的配置库为SVN，地址如下：

https://10.1.6.57:8443/svn/MIGUMS_PROJECT/trunk/spider-guangxi-docs/GXEMS1.0.11.0_kernel

- 产品需求：

- 《广西动环能耗平台项目产品需求规格说明书.docx》

- 《GXEMS1.0.11.0_kernel 版本发布说明书.docx》

- 测试计划：08_系统测试/01_测试计划/系统测试计划_GXEMS1.0.11.0_kernel.doc

- 测试案例见禅道，动环设施集中监控运维平台>用例>  (2025年12月创建用例)

测试记录

活动简述

- 本次版本发布内容包含11~12月功能，主要是功能优化和线上问题修复上线。

测试环境

被测系统

共使用了3台机器

- CICD集群机器  (原子服务和公共组件)

- 10.12.12.186（mysql数据库，16G内存）

- 10.1.203.120（前端、nginx服务部署32G内存)

省站的部署如下:

各测试机器上的组件部署详情见SVN:

https://10.1.6.57:8443/svn/MIGUMS_PROJECT/trunk/spider-doc/public/01_项目计划/广西环境部署.xlsx

其它系统

FSU采用模拟FSU: 10.1.203.38

模拟FTP服务器：10.1.203.38

模拟C接口： 10.12.12.186

组网结构

功能测试案例执行记录

案例执行情况汇总

| 轮次 | Build号 | 总案 例数 | 覆盖 率 | 通过 率 | 有效 缺陷 | 拒绝 缺陷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_1 GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6 | 99 | 100% | 43.4% | 43 | 2 |  |
| 2 | GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_3 GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6 | 70 | 100% | 100% | 0 | 0 |  |

案例执行明细

本版本相关功能案例测试执行如下：

业务安全测试

业务安全案例执行情况

| 轮次 | Build号 | 总案 例数 | 覆盖 率 | 通过 率 | 有效 缺陷 | 拒绝 缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_3 GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6 | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 |

业务安全案例执行明细

本版本相关安全案例执行情况如下：

手工渗透测试执行情况

性能测试

性能测试结果

无

| 测试场景 | 并发用户数 | 持续时间 | 成功率 | 平均TPS/秒 | 事务平均响应时间 | 应用服务器IP CPU/MEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

性能测试问题分析

性能调优

无

端到端场景测试

端到端场景案例执行情况

| 轮次 | Build号 | 总案 例数 | 覆盖 率 | 通过 率 | 有效 缺陷 | 拒绝 缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_3 GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 |

端到端场景案例执行明细

禅道案例地址：https://devcloud.aspirecn.com/index.php?m=testcase&f=browse&productID=415&branch=0&browseType=bySearch&queryID=myQueryID

缺陷记录

| 严重级别 | 本次测试发现数目 | 本次修复数目 | 未修复数目 | 修复但没有验证数目 | 遗留的缺陷数目 | 拒绝的缺陷数目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 |

注：本次测试发现数目=本次修复数目+未修复数目+修复但没有验证数目+挂起的缺陷数目

测试分析

  - 测试覆盖情况分析

本次功能用例覆盖包含端对端、安全相关、功能测试用例，其中功能测试用例设计主要从等价类划分法、边界值分析法来进行编写，确保当前业务的每个功能点覆盖到，如：列表查询、业务逻辑数据统计核对、编辑输入保存提交、导出查询数据、分页功能、权限、前端组件交互等。

  - 缺陷分析

    - 缺陷收敛点分析

    - 遗留缺陷分析

| TDID | 严重级别 | 缺陷描述 | 测试组分析意见 | 开发组分析意见 | 规避措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

- 总结

  - 测试风险总结

    - 测试过程风险

部分需求上线时间倒排， 开发和测试的时间都比较紧张，测试数据准备时间不足。

    - 遗留问题风险

本次版本发布，共遗留0个缺陷 ，其中，0个历史遗留问题，本版遗留问题0个。

    - 测试通报情况

测试投入安排如下：

本次测试计划时间：2025-11-16～ 2025-12-16

本次测试实际时间：2025-11-20～ 2025-12-16

*注意以上的测试（计划、实际）时间区间不代表实际测试投入人力（人/天），期间测试人员会有其它测试任务介入。

    - 测试风险管控建议

1、若功能需求由多位开发同学协助开发完成，要提前商量各自的工作量和数据对接，提高开发效率，尽量在研发计划时间内提测给测试，保证测试有足够时间测试。

  - 后续活动和建议

- 后续升级涉及的服务模块，开发需要提前告知测试同学，避免漏测。

- 版本升级前对本次升级功能以及旧功能进行冒烟回归验证，避免上线后功能不完整。

- 确保本次升级涉及服务以及脚本已全部更新到现网环境机器，保证功能正常可靠运行。

- 建议加强与客户的沟通，减少倒排上线时间的次数，加大测试的覆盖度。

  - 结论

| 测试类别 | 遗留问题数目 | 严重遗留问题数目 | 建议 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 0 | 0 |  | 通过 |

本次版本升级功能，全部已测试验证无异常，符合发布标准。

发布的BUILD路径：

- 后台组件：kernel

后端发布版本基线号:GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_3

- http:\\10.1.6.54:8081\repository\cicd-prod-aspire-version-artifacts\GXEMS-kernel\GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_3-20251216_15.31.00.tar.gz

- 前端组件：web

前端发布版本基线号: GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6

http:\\10.1.6.54:8081\repository\cicd-prod-aspire-version-artifacts\GXEMS-GXEMS_WEB\GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6-20251216_16.58.00.tar.gz